15.04.2024г. № 22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГАХАНЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНЫ»

НА 2024 ГОД

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства территории муниципального образования «Гаханы», в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 30.12.2014г. № 173 – ОЗ «Об  отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области  благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь ст.6 Устава  муниципального образования «Гаханы», Администрация муниципального образования «Гаханы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить и провести на территории муниципального образования «Гаханы» месячник  санитарной очистки и  благоустройства территорий населенных пунктов с 15 апреля по 15 мая 2024 г.;

- Утвердить  план  мероприятий по проведению месячника санитарной очистке и благоустройству территорий муниципального образования «Гаханы» на 2023 год согласно приложению № 1;

3.  Привлечь к участию в месячнике коллективы организаций и учреждений, независимо от форм собственности, население по месту жительства, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной очистке, благоустройству согласно приложению № 2;

4. Депутатам Думы муниципального образования «Гаханы» провести разъяснительную работу с населением по уборке территории вокруг  своих домов.

5. В целях соблюдения экологических, санитарных, пожарных норм и требований запретить сжигание сухой травы, веток, мусора.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гаханский Вестник» и на официальном сайте МО «Гаханы»

Глава

муниципального образования «Гаханы»                                         Н.П. Булгатова

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования Гаханы» от 15.04.2024 г. № 22

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника  санитарной очистки и благоустройству территорий муниципального образования  «Гаханы»

на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение месячника санитарной очистки и благоустройству территорий МО «Гаханы» | с 15.04.2024г. по 15.05.2024г. | Руководители учреждений и организаций, население по месту жительства | Администрация поселения Депутаты Думы МО «Гаханы» |
| 2. | Проводить еженедельно по пятницам «субботники» по санитарной очистке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий | с 15.04.2024г. по 15.04.2024г. | Руководители учреждений и организаций, население по месту жительства | Администрация поселения Депутаты Думы МО «Гаханы» |
| 3 | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам благоустройства, содержание территорий, наведение санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям | Апрель-сентябрь | Администрация поселения, Депутаты Думы МО «Гаханы» | Администрация поселения, Депутаты Думы МО «Гаханы» |
| 4 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения | Апрель-сентябрь | Администрация поселения | Администрация поселения |
| 5 | Работы по проведению в надлежащее санитарное состояние обелиска ВОВ | до 09.05.2024г. | МБОУ «Гаханская» СОШ | Администрация поселения |
| 6 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм в местах общего пользования, придомовых территориях, на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений | май-сентябрь | Руководители учреждений, организаций, население по месту жительства | Администрация поселения |

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячника может измениться

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования Гаханы» от 15.04.2024 г. № 22

Информация

о закреплении территорий, подлежащих санитарной очистке, благоустройству территорий муниципального образования  «Гаханы»

на 2024 год

| № п\п | Организация | Территория | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация МО «Гаханы» | Администрация МО, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | Администрация МО |
| 2. | МБОУ «Гаханская» СОШ | Территория школы, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | Директор СОШ |
| 3. | Обелиск памяти воинам ВОВ | Территория вокруг | Директор СОШ |
| 4. | ФАП д.Бадагуй, д.Маралтуй | Территория, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | Фельдшер |
| 5. | Сельский Дом Культуры | Территория клуба, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | Директор клуба |
| 6. | Библиотека | Территория, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | Зав.библиотекой |
| 7. | Магазин «Вертикаль» | Вокруг здания, включая прилегающую территорию на площади до 5м. по периметру | ИП Ханхарова И.Г. |